#### UMOWA nr     /   /BOM_.../2019

zawarta w dniu  ……………………….. pomiędzy

Wspólnotami Mieszkaniowymi Nieruchomości :

ul. ……………………………………   zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM w imieniu i na rzecz której działa:                                 
Zarząd Wspólnoty w osobach

- ………………………………….

- ………………………………….

a

………………………

……………………..

……………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ w imieniu i na rzecz której działa : ………………………………………..

PREAMBUŁA

W wyniku samodzielnego wyboru oferty Wykonawcy przez aktualnych na dzień podpisania umowy Członków Zarządu Wspólnoty                                  Mieszkaniowej występujących w imieniu Zamawiającej Wspólnoty Mieszkaniowej, którzy to Członkowie Zarządu są umocowani i zobowiązani do realizacji uchwały  Nr ………………. z dnia ………………….. którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za decyzję o wyborze oferty  przed Zamawiającą  Wspólnotą – strony oświadczają co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania i oddania Zamawiającemu robót budowlanych polegających na:

…………………………………………………………

……………………………………………………………

2. Zakres rzeczowy robót określa: przedmiar stanowiący integralną część umowy, szczegółowa oferta Wykonawcy  wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiar, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót i  dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania placu budowy, warunkami realizacji prac - i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

4. Prace określone będą wykonane na warunkach określonych w przedmiarze i niniejszej umowie,  Prawie Budowlanym, oraz polskich normach. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 2

Termin i osoby funkcyjne

# 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy – z zastrzeżeniem  ust 3 par 1 umowy

- po Stronie Wykonawcy jest  obowiązek wcześniejszego pisemnego zgłoszenia gotowości do przekazania placu budowy

- fizyczne przekazania placu budowy  przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy  - protokołem       …………………..

- planowane rozpoczęcie robót  	…………………..

- zakończenia robót                                                                                                                             …………………..

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: Pan/Pani:  ………………………………

3. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: Pan ……………………………..

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie terenu (frontu) robót w uzgodnionym umową  terminie po uprzednim zgłoszeniu przez wykonawcę do rozpoczęcia robót.

2. Przekazanie niezbędnej dokumentacji tj dziennika budowy przy czym  Wykonawca zwróci dokumentację przy odbiorze końcowym.

3. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

4. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego

5. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach:

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po uprzednim wpisie do dziennika budowy przez Kierownika Budowy ich wykonania w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia

-Zamawiający dokona odbioru końcowego po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowych, kompletnych i niezbędnych dokumentów                           potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbiór nie zostanie dokonany w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót, a przedmiot umowy będzie traktowany jako nieukończony. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego tj. Zarząd Wspólnoty wraz z Inspektorem Nadzoru, oraz Wykonawcy  z Kierownikiem Budowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie gotowości do przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia robót.

2. Wykonawca na swój koszt przygotuje, zabezpieczy, utrzyma w należytym porządku plac i zaplecze budowy.

3. Wykonawca w imieniu własnym i Zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z okresem od daty rozpoczęcia robót do odbioru końcowego robót, która obejmie:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem   Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, w przypadku materiałów wykończeniowych posadzek potwierdzenie klasy ścieralności .

Materiały powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Wykonawca dokona sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawi wyniki tych badań na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca przyjmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy.  Zobowiązuje się tym samym do utrzymania ogólnego porządku na budowie poprzez: nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronę mienia, odpowiednie oznakowanie terenu budowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

7. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórca odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm. ) oraz przepisami Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ). Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

8. Wykonawca wykona roboty nie objęte umową tylko wtedy, gdy będą one konieczne do wykonania bez zwłoki dla prowadzenia robót, ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawą podjęcia tych robót będzie wzajemnie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania swoich obowiązków zawartych w umowie.

10. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru

11. Wykonawca  jest zobowiązany  do weryfikacji kompletności   i poprawności dokumentacji technicznej oraz zakresu prac do wykonania   w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy

12. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia  na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych prac niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

13. Wykonawca dokona zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt , wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych . Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych, usunie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i kosztem ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na które to potrącenie Wykonawca wyraża zgodę.

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonania – pokrycia kosztów, badań laboratoryjnych przez niezależne wskazane przez zamawiającego laboratorium oraz dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa Budowlanego, na każdym etapie realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót,

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania prac.

§ 5

Odbiór

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów na piśmie.

3. Wykonawca przygotuje - opracuje kompletną dokumentację powykonawczą (potrzebną do książki obiektu) w dwóch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na  5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia. Wykaz niezbędnej dokumentacji powykonawczej strony ustalą przed  odbiorem w terminie gwarantującym terminowe jej przekazanie wraz ze zgłoszeniem do odbioru.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości                  do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

c) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, (w 2 egz.)                        oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

9. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych).

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony określają wartość robót w oparciu o kosztorys na kwotę netto ……………………..  zł  (słownie: ……………………………….. netto), powiększoną o podatek od towarów i usług w kwocie ………………………………  (wg stawki 8 %).

Wartość brutto …………………………. zł (słownie: ………………………………………………………….100 złotych brutto).

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego w oparciu o kosztorys powykonawczy.

Wynagrodzenie z kosztorysu powykonawczego obliczone będzie wg uzgodnionych cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót na podstawie obmiaru robót.

W przypadku braku cen jednostkowych w złożonej ofercie dla materiałów i sprzętu przyjęte zostaną średnie ceny krajowe „sekocenbudu” aktualnego w okresie wykonywania robót, a stawki roboczogodziny i narzuty takie jak w ofercie wykonawcy

3. W przypadku wzrostu kosztów budowy w czasie realizacji inwestycji  wymagane jest sporządzenie pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu do umowy

4. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Zamawiającego w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym, nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji, błędów w zastosowaniu stawek podatkowych  oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

5. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie zawarte w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalają możliwości wystawienia faktury częściowej zgodnej z zaawansowaniem robót potwierdzonym  przez inspektora nadzoru.

§ 7

Roboty dodatkowe

1. Strony  uznają za roboty dodatkowe - roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym i nie określone w ofercie Wykonawcy, a będące niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej                          do przewidzenia.

2. Nie uznaje się za roboty dodatkowe prac wykonanych przez Wykonawcę które mógł i winien  przewidzieć jako niezbędne przy składaniu oferty a których to prac przez swoje zaniedbanie nie uwzględnił w ofercie . Za tego typu prace wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

3. Dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych, których konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy w zakresie                             nie przekraczającym  5 %  zamówienia.

4. Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności , podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5. Wykonawca może przystąpić  do wykonania robót dodatkowych po zawarciu dodatkowej umowy lub aneksy na  wykonanie tych robót. Zlecenie dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji zmian i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe strony określą przed przystąpieniem do ich wykonania. Podstawą określenia wartości robót dodatkowych będzie kosztorys ofertowy na wykonanie tych robót, sporządzony przez Wykonawcę. wraz z załącznikami umożliwiającymi jej weryfikację.

W przypadku braku ceny ofertowej przyjmuje się średnie ceny krajowe „sekocenbudu” aktualnego w okresie wykonania robót  a stawki roboczogodziny i narzuty takie jak w ofercie Wykonawcy .

7. Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonane bez zgody Zamawiającego i z naruszeniem procedury określonej w niniejszym paragrafie 7 umowy.

§ 8

Roboty zamienne

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć         w dniu zawarcia umowy.

2. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego umową

3. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego                        przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Roboty zamienne nie mogą prowadzić do zastosowania materiałów gorszej jakości niż określony w kosztorysie ofertowym.

4. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie wykonanych                             przez Wykonawcę  i odebranych przez Zamawiającego  robót zamiennych.

Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę a zaakceptowaną        przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

§  9

Warunki  rozliczeń

1. Ustala się termin zapłaty 30 dni, od dnia złożenia faktury sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz z protokołem odbioru                           i innymi niezbędnymi dokumentami.

2. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury  jest sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, odbiór robót. Złożenie faktury bez przedłożenia powyższej dokumentacji upoważnia Zamawiającego do jej odesłania bez księgowania. W przypadku fakturowania częściowego do faktury należy dołączyć protokół odbioru częściowego określający zaawansowanie prac.

3. Faktury będą regulowane :

-    z konta Wspólnoty Mieszkaniowej na konto Wykonawcy podane w fakturze /*

-   w przypadku finansowania inwestycji z kredytu termomodernizacyjnego jaki uzyskał Zamawiający faktury będą bezpośrednio regulowane        na konto wykonawcy przez bank udzielający kredytu/*.

§ 10

# Gwarancje

# 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony umową  wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 10 lat gwarancji od daty odbioru końcowego.

# 3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze końcowym, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru .

# 4. W okresie gwarancji Wykonawca usunie nieodpłatnie, w ciągu 14 dni po zgłoszeniu, wady ujawnione czasie eksploatacji obiektu, będącego przedmiotem umowy.

# 5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu biegnie od nowa od  czasu usunięcia wad.

# 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

# 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8. W przypadku gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego powiadomienia o konieczności usunięcia wad , usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie dokona ich skutecznego usunięcia, to wyraża zgodę na zastępcze wykonanie tych prac, z pokryciem pełnej wysokości kosztów ich wykonania na podstawie wystawionej przez zamawiającego faktury lub noty w terminie do  7 dni od otrzymania faktury bądź noty.

§ 11

# Zabezpieczenie

# 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 % wartości robót brutto, co stanowi kwotę …………….  zł

# 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie :

-   pieniężnej lub

-   gwarancji ubezpieczeniowej*

-   innej to jest zostanie potrącane z ostatniej faktury/*

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy na konto Zamawiającego                nr …....................................  w banku ….....................................................................................................................................................................

4. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, -zabezpieczenie                        wraz z ewentualnymi powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego  i będzie wykorzystane do zgodnego  z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

5. W przypadku należytego wykonania robót

–  100% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po upływie gwarancji od daty odbioru końcowego  robót i po dokonaniu pozytywnego odbioru pogwarancyjnego

6. Zabezpieczenie pieniężne  zwracane jest bez odsetek

7. Jeśli w toku realizacji przedmiotu umowy nastąpi zwiększenie wartości umownej, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego .

8. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku                        do terminu przedstawionego w ofercie i umowie   - Wykonawca  przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe,  do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji umowy, nie wcześniej jednak niż w po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót  Wykonawca może za pisemną zgodą Zamawiającego  dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości całkowitej przedmiotu zamówienia.

§ 12

# Kary  umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy którejkolwiek ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną stanowiącą 20 % wartości wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

4. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić                             ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu przedsiębiorcy.

5. Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

# Odstąpienie od umowy

# 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli Wykonawca :

- nie dotrzymuje warunków umowy w tym realizowałby roboty bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami BHP, specyfikacja warunków zamówienia.

- zostanie ogłoszona upadłość  lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy ,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn , oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni .

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć                                  nie zakończone roboty oraz w szczególności plac budowy

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 14

# Postanowienia  końcowe

1. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy zaakceptowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,

- Protokół z wyboru oferty z dnia ……………....

- Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej uchwały  Nr …………. z dnia …………………………..

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w trakcie realizowania umowy jest właściwy rzeczowo Sąd  w Kielcach.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

### ZAMAWIAJĄCY		             		   				                                                         WYKONAWCA

*niepotrzebne skreś